ZZ-IA-TG.21.5.2024.PGO                                                                                                         Warszawa, 30.08.2024 r.

(1.PGO.ZZ-IA-TG)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja źródeł zasilania elektroenergetycznego w Żłobkach m.st. Warszawy” w podziale na 3 części

Szanowni Państwo,

zapraszam do przesłania oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 30 ust. 4 w/w ustawy.

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Część nr 1 - Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja źródeł zasilania elektroenergetycznego w Żłobkach m.st. Warszawy” w zakresie instalacji pomp ciepła

    - Przedmiot projektu inwestycyjnego pn: „Modernizacja źródeł zasilania elektroenergetycznego w Żłobkach  m.st. Warszawy” obejmuje zaprojektowanie i wykonanie instalacji pomp ciepła, w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

    - Zamówienie obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w następujących placówkach:

- Żłobek nr 1 przy ul. Wiolinowej 9 w Warszawie - ogrzewanie miejskie Veolia,

- Żłobek nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w Warszawie - ogrzewanie miejskie Veolia,

- Żłobek nr 31 przy ul. Motorowej 5 w Warszawie - ogrzewanie miejskie Veolia

- Żłobek nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6 w Warszawie - ogrzewanie miejskie Veolia,

- Żłobek nr 65 przy ul. Spartańska 2 w Warszawie - ogrzewanie gazowe,

- Żłobek nr 68 przy ul. Cynamonowej 7 w Warszawie - ogrzewanie miejskie Veolia,

- Żłobek nr 69 przy ul. Kazury 9 w Warszawie - ogrzewanie miejskie Veolia,

których administratorem jest Zespół Żłobków m.st. Warszawy.

    - Przedmiot zamówienia na wykonanie instalacji pomp ciepła obejmuje:

      - opracowanie dokumentacji projektowej instalacji pompy ciepła tj. dokumentacji technicznej – w przypadku Żłobka nr 69 dokumentacja wymaga uzyskania opinii technicznej zawierającej ocenę nośności części konstrukcji przeznaczonej pod montaż instalacji na dachu budynku,

      - wykonanie robót budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji,

      - przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

      - opracowanie skróconej instrukcji obsługi instalacji w j. polskim,

      - przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w danej placówce w zakresie obsługi oraz bezpiecznego użytkowania instalacji,

      - świadczenie usług konserwacyjnych i naprawczych w okresie udzielonej gwarancji jakości i rękojmi.

Pompy ciepła mają stanowić integralną część systemu ogrzewania CWU w każdej z placówek. Każda placówka wytypowana przez Zamawiającego do instalacji pomp ciepła jest wyposażona we własną instalację fotowoltaiczną. Montaż pomp ciepła ma na celu zwiększenie wykorzystania wyprodukowanej energii przez instalację fotowoltaiczną poprzez samodzielną konsumpcję energii elektrycznej oraz redukcję zużycia gazu bądź kosztów dostawy ciepłej wody przez Veolię, niezbędnego do ogrzewania CWU wraz z ograniczeniem emisji CO2. W efekcie planowany montaż instalacji ma zmniejszyć koszty eksploatacji obiektów.

  - Część nr 2 - Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja źródeł zasilania elektroenergetycznego w Żłobkach m.st. Warszawy” w zakresie instalacji agregatu prądotwórczego na podwoziu jezdnym w Żłobku nr 70

    - Przedmiot projektu inwestycyjnego pn: „Modernizacja źródeł zasilania elektroenergetycznego w Żłobkach  m.st. Warszawy” obejmuje zaprojektowanie i wykonanie instalacji agregatu prądotwórczego w Żłobku nr 70. W ramach projektu przewiduje się uruchomienie i przeprowadzenie procedury zgłoszenia/włączenia agregatu prądotwórczego o mocy  80 kW do sieci OSD. Zamówienie obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia w placówce Żłobka nr 70 przy ul. Pamiętnej 16 w Warszawie, wyposażonego w instalację fotowoltaiczną oraz w przyszłości w magazyn energii, którego administratorem jest Zespół Żłobków m.st. Warszawy.

    - Przedmiot zamówienia na wykonanie instalacji agregatu prądotwórczego na podwoziu jezdnym w Żłobku nr 70 obejmuje:

      - opracowanie dokumentacji technicznej instalacji agregatu w placówce określonej powyżej – dokumentacja wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (w przypadku takiej konieczności),

      - wykonanie robót budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji,

      - przygotowania instrukcji współpracy ruchowej agregatu prądotwórczego z siecią OSD, zapewnienie wszystkich uzgodnień z OSD związanych z obsługą agregatu,(jeśli będzie to wymagane przez OSD),

      - przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

      - opracowanie skróconej instrukcji obsługi agregatu (instalacji) w j. polskim,

      - opracowanie instrukcji serwisowania agregatu w okresie gwarancji jak i po okresie gwarancji takich jak (częstotliwość uruchamiania, wymiany oleju, paliwa itp),

      - przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w placówce w zakresie obsługi oraz bezpiecznego użytkowania agregatu,

      - świadczenie usług przeglądu i naprawczych w okresie udzielonej gwarancji jakości i rękojmi.

  - Część nr 3 - Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja źródeł zasilania elektroenergetycznego w Żłobkach m.st. Warszawy” w zakresie instalacji PV

    - Przedmiot projektu inwestycyjnego pn: „Modernizacja źródeł zasilania elektroenergetycznego w Żłobkach  m.st. Warszawy” obejmuje zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaiki w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. W ramach projektu przewiduje się uruchomienie i przeprowadzenie procedury zgłoszenia/włączenia instalacji PV o mocy do 49 kWp (nie mniej niż 8 kWp, nie więcej niż 49 kWp). Przewiduje się wykonanie instalacji na dachach budynków w lokalizacjach wskazanych poniżej. W przypadku ustalenia przez Wykonawcę dokumentacji i robót budowlanych braku możliwości wykonania instalacji na dachu danego budynku, Zamawiający odstąpi od realizacji instalacji w tej lokalizacji.

    - Przewidywana moc instalacji fotowoltaiki kWp do zainstalowania w poszczególnych obiektach wraz z informacjami dodatkowymi mającymi wpływ na realizację przedmiotu zamówienia:

| L.p | Dzielnica | Numer i adres żłobka | Przewidziana moc fotowoltaiki w kWp do zainstalowania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Targówek | Żłobek nr 42, ul. Chodecka 9 | 30,00 |
|  | Bemowo | Żłobek nr 75, ul. Cokołowej 2a | 30,00 |

  - Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie świadczenia usług nadzoru inwestorskiego w branżach:

- Część nr 1 - sanitarnej, konstrukcyjnej i elektrycznej

- Część nr 2 - konstrukcyjnej i elektrycznej

- Część nr 3 – konstrukcyjnej i elektrycznej

Zakres rzeczowy zamówienia w zakresie świadczenia usług nadzoru inwestorskiego we wszystkich trzech częściach projektu inwestycyjnego obejmuje:

- uczestnictwo w postępowaniu na wybór wykonawcy zamówienia w ramach projektu inwestycyjnego w formule zaprojektuj i wybuduj, obejmujące:

- udział w pracach komisji przetargowej przedstawiciela Wykonawcy w charakterze członka komisji celem:

- udzielania odpowiedzi na zapytania, przygotowania zmian i modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia / PFU,

- celem sprawdzenia zgodności z PFU i zaopiniowania złożonych w toku postępowania ofert,

- nadzór nad opracowaniem przez wybranego wykonawcę dokumentacji niezbędnej do realizacji zamówienia w danej lokalizacji, obejmujący:

- udział w wizjach lokalnych w poszczególnych placówkach objętych projektem inwestycyjnym – przy udziale wykonawcy dokumentacji inspektorzy dokonają:

dla części nr 1:

  - oceny możliwości wykonania instalacji pompy ciepła,

  - oceny prawdopodobnej trasy przewodów instalacji pomp,

  - oceny stanu technicznego elementów instalacji elektrycznych / odgromowych  i uziemienia obiektu,

  - oceny stanu technicznego pokrycia dachowego w przewidzianym miejscu montażu konstrukcji pod instalację pompy (tylko żłobek 69),

dla części nr 2:

  - oceny możliwości wykonania instalacji agregatu,

- oceny prawdopodobnej trasy przewodów instalacji agregatu prądotwórczego,

- oceny stanu technicznego elementów instalacji elektrycznych, odgromowych  i uziemienia obiektu,

- oceny możliwości wpięcia instalacji PV do istniejącej instalacji elektrycznej (w tym ustalenie konieczności uzyskania nowych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej OSD),

dla części nr 3:

  - oceny możliwości wykonania instalacji PV (uczestnicy wizji podadzą wyczerpujące uzasadnienie w przypadku ustalenia braku możliwości wykonania instalacji PV w danej lokalizacji),

- oceny prawdopodobnej trasy przewodów instalacji PV,

- oceny stanu technicznego elementów instalacji elektrycznych / odgromowych  i uziemienia obiektu,

- oceny możliwości wpięcia instalacji PV do istniejącej instalacji elektrycznej (w tym ustalenie konieczności uzyskania nowych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej OSD),

- oceny stanu technicznego pokrycia dachowego w przewidywanych miejscach montażu konstrukcji pod instalację PV,

wszelkie ustalenia stron w toku wizji lokalnej zostaną potwierdzone raportem z wykonania wizji sporządzonym przez wykonawcę dokumentacji i podpisanym przez tego wykonawcę oraz inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela danej placówki,

- sprawdzenie kompletności opracowanej dokumentacji (projektów budowlanych – jeżeli będą niezbędne do realizacji zamierzenia budowlanego w danej lokalizacji i wykonawczych), przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych, specyfikacji technicznych i odbioru robót w wersji pisemnej i elektronicznej,

- nadzór nad wykonaniem robót budowlanych, obejmujący:

      - koordynację realizacji projektu inwestycyjnego poprzez uzgadnianie i opiniowanie harmonogramu wykonania z wykonawcą instalacji jak również zmian do harmonogramu w toku realizacji zamówienia,

      - wykonanie zakresu czynności należących do inspektorów nadzoru w zakresie przewidzianym ustawą z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane,

      - opiniowanie wykonania instalacji zgodnie z interesem i wytycznymi Zamawiającego, przepisami prawa budowlanego,

      - dopilnowanie zgodności wykonania instalacji z warunkami technicznymi i jakościowymi wykonania instalacji wraz z ich fachowym odbiorem,

      - zapewnienie osobistego pobytu na terenie realizowanych instalacji przedstawicieli Wykonawcy w następujący sposób:

  - inspektor nadzoru branży budowlanej lub/i branży elektrycznej lub/i sanitarnej w zależności od części zamówienia – przynajmniej raz w tygodniu, pobyt co najmniej 2h (W KAŻDEJ LOKALIZACJI) w okresie prowadzenia montażu instalacji pomp ciepła / agregatu / PV – przed rozpoczęciem realizacji robót budowlanych pomiędzy stronami procesu budowlanego (wykonawca robót budowlanych, inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciele zamawiającego w tym przedstawiciele poszczególnych placówek) zostanie uzgodniony harmonogram realizacji montażu instalacji w poszczególnych obiektach; zakłada się, że:

- część nr 1 – okres montażu instalacji pompy ciepła w danej lokalizacji będzie trwał nieprzerwalnie przez 7 tygodni;

- część nr 2 – okres montażu instalacji agregatu będzie trwał 3 tygodnie;

- część nr 3 - okres montażu instalacji PV w danej lokalizacji będzie trwał nieprzerwalnie przez 3 tygodnie;

  - poza ustalonymi naradami koordynacyjnymi o których mowa powyżej - Zamawiający zastrzega możliwość wezwania inspektora danej branży do stawienia się w danej lokalizacji celem weryfikacji wykonywanych robót (z co najmniej dwu dniowym wyprzedzeniem od wyznaczonej daty spotkania),

      - sporządzanie protokołów z narad lub spotkań, o których mowa w lit. e) z informacjami o podjętych ustaleniach i przekazywanie ich stronom w terminie do 3 dni po naradzie,

      - wydawanie Wykonawcy robót budowlanych poleceń do wykonania robót lub podjęcia niezbędnych przedsięwzięć jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku oraz powiadamianie o tym Zamawiającego,

      - kontrola jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

      - zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją,

      - egzekwowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie budowy oraz utrzymania ogólnego porządku na budowie,

      - egzekwowanie przestrzegania przedsięwzięć dla ochrony środowiska w czasie budowy i po wykonaniu obiektów stałych,

      - potwierdzanie dopuszczenia do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poż,

      - uczestniczenie w próbach i badaniach instalacji,

      - wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją,

      - wstrzymanie robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu,

      - udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji w toku realizacji robót budowlanych  w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla robót, technologii robót, zastosowania materiałów i sporządzanie pisemnej ekspertyzy w przypadku wykrycia błędów, braków lub usterek i wnioskowanie o dokonanie niezbędnych zmian w dokumentacji,

      - zatwierdzanie ewentualnych rysunków roboczych Wykonawcy robót budowlanych i niezbędnych korekt tych rysunków, jak również rysunków powykonawczych (sprawdzanie poprawności technicznej rysunków dot. weryfikacji pod względem formalnym i kompletności),

      - sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, zamienne, podobne po uprzednim zaakceptowaniu możliwości / konieczności ich realizacji przez Zamawiającego,

      - zarządzanie budową, kontrola robót i dostaw pod względem finansowym i technicznym, sprawdzanie obmiaru robót, dokonywanie odbioru faktycznie wykonanych robót,

      - rozliczenie projektu inwestycyjnego wraz z kontrolą rozliczeń bieżących i okresowych wraz ze sporządzaniem informacji dla Zamawiającego i/lub w imieniu Zamawiającego dla właściwych jednostek (w tym zamówienia podstawowego, jak również ewentualnych zamówień podobnych, czy robót dodatkowych),

      - monitoring rzeczowy i podejmowanie działań mających na celu zapewnienie terminowości realizacji inwestycji,

      - przygotowywanie i sprawdzanie wszelkiej korespondencji związanej z inwestycją,

      - weryfikacja dokumentacji powykonawczej pod względem kompletności i prawidłowości,

      - uczestniczenie w odbiorze od wykonawców robót budowlanych (stwierdzenia gotowości do odbioru, przekazanie Zamawiającemu i sprawdzenie protokołów odbioru i wszystkich dokumentów z odbioru) – w przypadku części nr 2 – uczestnictwo w odbiorze i uruchomieniu agregatu w obecności przedstawicieli OSD,

      - bieżące informowanie Zamawiającego o prawdopodobnych przyszłych zdarzeniach i okolicznościach, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość robót, wzrost kosztu budowy lub opóźnienie realizacji terminu wykonania robót, Zamawiający może żądać od Wykonawcy  przedstawienia szacunkowej oceny wpływu oczekiwanych skutków zdarzeń lub okoliczności na dodatkowe koszty, które mogą być poniesione przez Zamawiającego lub datę zakończenia robót budowlanych, Wykonawca przedstawi to oszacowanie w terminie podanym przez Zamawiającego,

  - Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na zrealizowane usługi - poprzez gwarancję jakości Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia określonego poziomu jakości usługi i na wypadek świadczenia usługi poniżej tego poziomu Zamawiający może skorzystać z przysługujących mu uprawnień, przy czym odpowiedzialność Wykonawcy jest niezależna od dołożenia należytej staranności podczas realizacji usług na które udziela gwarancji. W ramach udzielonej gwarancji jakości, Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w czynnościach odbioru gwarancyjnego w okresie rękojmi i gwarancji jakości udzielonych przez wykonawców robót budowlanych - jeden raz w roku, a w przypadku ujawnienia się wad na każde wezwanie Zamawiającego, dokonywanie przeglądu technicznego, przy udziale Wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego. Po wykryciu wad i usterek Wykonawca będzie koordynował i nadzorował proces ich usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych oraz dokona odbioru po ich usunięciu. O w/w czynnościach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

- Termin realizacji zamówienia

  - Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia podczas realizacji zamówienia w zakresie dokumentacji oraz podczas przygotowania i prowadzenia robót budowlanych w ramach projektu inwestycyjnego.

  - Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych w ramach projektu inwestycyjnego – zamówienie w zakresie realizacji robót budowlanych jest udzielane w podziale na części w zależności od dysponowania środkami finansowymi na wykonanie instalacji w poszczególnych lokalizacjach. Ostateczne rozliczenie nadzoru nad robotami budowlanymi nastąpi nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie później niż do dnia 31.12.2024 r. z zastrzeżeniem postanowień dot. gwarancji jakości, o których mowa w pkt 1.5 powyżej. Wykonywanie robót budowlanych w poszczególnych obiektach będzie przebiegało na podstawie harmonogramu robót budowlanych.

- Warunki płatności wynagrodzenia Wykonawcy

  - Płatność wynagrodzenia będzie dostosowana do dysponowanej przez Zamawiającego wielkości środków finansowych na dany rok.

  - Wynagrodzenie z tytułu realizacji zamówienia zostanie określone jest jako ryczałtowe w rozumieniu art. 632 ust. 1 KC.

  - Zamawiający dopuszcza płatności częściowe – wynagrodzenie za świadczone usługi nadzoru inwestorskiego dla danej lokalizacji objętej projektem inwestycyjnym zostanie wypłacone po zakończeniu końcowym protokołem odbioru robót projektu inwestycyjnego.

  - Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest należyte wykonanie obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy oraz protokół końcowy odbioru robót budowlanych objętych nadzorem dla danej lokalizacji.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionych faktur Zamawiającemu przez Wykonawcę.

- Kryteria oceny ofert

  - Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: Kryterium nr 1 – cena – 100%

  - Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Kryterium nr 1: Cena

Pod pojęciem „cena” rozumie się całkowitą cenę brutto za realizację całego zamówienia.

Ocena w ramach kryterium będzie dokonywana według wzoru:  W1 = C min ÷ C n x 100 pkt

gdzie:

W1 - punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „badanego”

Cmin  - najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców

Cn - cena zaproponowana przez Wykonawcę „badanego”

- Wymagania stawiane Wykonawcom

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zgodnie z którym, Zamawiający wykluczy:

- wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące zdolności zawodowej w zakresie niezbędnych kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

- co najmniej po 1 osobie posiadającej:

- części nr 1, 2, 3 - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- części nr 1, 2, 3 - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

- części nr 1 - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

- doświadczenie: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną usługę związane i proporcjonalną do przedmiotu zamówienia tj. polegające na świadczeniu usługi nadzoru inwestorskiego, inżyniera kontraktu lub równoważnej funkcji takiej jak np: inżynier konsultant, inwestor zastępczy, kierownik projektu (Project Management) obejmującą co najmniej pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach których wykonywana była:

- część nr 1 – instalacja pomp ciepła o mocy co najmniej od 10 kW

- część nr 2 – instalacja agregatu prądotwórczego o mocy co najmniej 40 kW

- część nr 3 – instalacja PV o mocy co najmniej od 6,5 kWp

- Do oferty należy załączyć:

- wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania,

- podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące załącznik nr 2 do zapytania.

- Termin przesyłania ofert: Ofertę cenową proszę przesłać do dnia 06.09.2024 r. do godz. 12:00 na adres korespondencyjny Zamawiającego (ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa) lub adres e-mail: pgoral@um.warszawa.pl z dopiskiem/tytułem: „Oferta cenowa – Zapytanie ofertowe – Nadzór inwestorski nad realizacją projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja źródeł zasilania energetycznego w Żłobkach m.st. Warszawy”

- Informacje końcowe

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę – złożenie większej ilości ofert skutkuje odrzuceniem wszystkich złożonych ofert przez danego wykonawcę.

- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

- Koszty przygotowania oferty pokrywa Wykonawca.

- Oferta oraz wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we właściwym rejestrze (KRS) lub ewidencji (CEIDG) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie.

- W celu prawidłowego przygotowania oferty, Wykonawca, który ma wątpliwości co do treści zapytania ofertowego oraz do treści jego załączników, powinien zadać wszelkie niezbędne w tym zakresie pytania (e-mailem na adres wskazany w pkt 7) przed upływem terminu składania ofert, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający zastrzega, że udzieli odpowiedzi jedynie na te pytania, które wpłynęły na co najmniej 2 dni robocze przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia tak w całości, jak i w żadnej części osobom trzecim, bez względu na podstawę takiego powierzenia oraz stosunek prawny łączący wykonawcę z osobą trzecią.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

- Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny najkorzystniejszej oferty - jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na udzielenie zamówienia zgodnie z budżetem Projektu.

- Koszty przygotowania oferty pokrywa Wykonawca.

- Załączniki

- Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

- Klauzula informacyjna RODO

Zespół Żłobków m.st. Warszawy, wypełniając obowiązki informacyjne towarzyszące zbieraniu danych osobowych określone w art. 13 oraz art.14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r. zwane dalej rozporządzeniem, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych (przedsiębiorców), osób fizycznych reprezentujących podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu, osoby wskazane w ofercie oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy w sprawie zamówienia lub wykonywanie czynności w ramach prowadzonego postępowania i udzielenia zamówienia, podaje następujące informacje:

- Administratorem jest Zespół Żłobków m.st. Warszawy w Warszawie ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. 22 277 52 21, email: zzl.iod@um.warszawa.pl, adres do korespondencji: Zespół Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

- Dane osobowe przetwarzane będą w celu (celach) niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, polegających na:

- przeprowadzeniu postępowania i udzieleniu zamówienia poprzez zawarcie umowy,

- realizacji zawartej umowy;

- obsługi wynagrodzenia i innych świadczeń;

- zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia poprzez monitoring wizyjny;

- ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- sprawozdawczych, statystycznych, archiwalnych oraz innych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. b, c, f rozporządzenia.

- Odbiorcami danych osobowych będą podmioty:

- upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych;

- którym przekazanie danych osobowych następuje na podstawie wniosku lub zgody;

- którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;

- biura i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, uczestnicy procesu inwestycyjnego i ich umocowani przedstawiciele, organy administracji publicznej i sądy w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków umownych i rozstrzygania sporów,

- inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (w szczególności przez Krajową Izbę Odwoławczą (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) oraz sądy powszechne, w sytuacji skorzystania ze środków ochrony prawnej przez jakiegokolwiek wykonawcę biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

Odbiorcami danych osobowych będą również osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych a także w oparciu o art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została wykonana lub postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zakończone bez zawarcia umowy, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

- Osoba, od której zbierane są jej dane osobowe ma prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych;

- sprostowania swoich danych osobowych;

- usunięcia swoich danych osobowych;

- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

- przenoszenia swoich danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

- Podstawą przetwarzania danych jest prowadzenie postępowania lub wykonywanie umowy a także wymogi ustawowe.

- Podanie danych osobowych, o których mowa w niniejszym piśmie, jest wymagane do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. Wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych skutkuje obowiązkiem po stronie przedsiębiorcy niezwłocznego wskazania innej osoby w miejsce osoby żądającej ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych.

- Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie/realizację umowy na rzecz Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

- Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów informatycznych oraz chronione będą zgodnie z wymogami rozporządzenia.

- Dane osobowe nie będą:

- profilowane;

- przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

- W przypadku udostępnienia do Zespołu Żłobków m.st. Warszawy przez podmiot biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będący adresatem niniejszego pisma, danych osobowych swoich pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, Zespołu Żłobków m.st. Warszawy prosi o poinformowanie tych osób:

1) o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Zespołowi Żłobków m.st. Warszawy,

2) o tym, że Zespół Żłobków m.st. Warszawy jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,

3) o tym, że ww. Podmiot jest źródłem, od którego Zespół Żłobków m.st. Warszawy pozyskał ich dane.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy, choć Wykonawca na życzenie Zamawiającego zobowiązuje się do jej podpisania.

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dane zwykłe obejmujące: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu/faksu, służbowy adres email, a także dane identyfikujące wykonawcę biorącego udział w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. nazwę wykonawcy, siedzibę i adres wykonawcy, REGON, NIP, PESEL, adres zamieszkania, adres strony internetowej, nr telefonu, adres e-mail, nr rachunku bankowego do rozliczeń z tytułu realizacji umowy, nr rachunku bankowego do zwrotu wadium - jeżeli dane te zostały przez wykonawcę podane Zespołowi Żłobków m.st. Warszawy w związku z prowadzonym postępowaniem  o udzielenie zamówienia (w szczególności w formularzu ofertowym, wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, wykazie osób lub innych dokumentach składających się na ofertę)

Tylko w żłobkach, w których funkcjonuje monitoring wizyjny

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania (dokumentacji postępowania) oraz jego załączników.

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.